https://app.asana.com/0/1198978231362997/1205496527696118

url: https://hessentag2024.de/typo3
u: costa
p: UjaMvgR7RnEdzv6etsNp!

Hallo Costa,

wir haben in den letzten Monaten low level die Seite hessentag2024.de hingesetzt.
Nun geht es in die nächste Phase und die Seite soll erweitert und schöner gemacht werden. Da hätten wir gerne deine Hilfe bzw. vorher ein Angebot.

Folgende Punkte soll umgesetzt werden:
Accordeon-Element (FAQs) https://hessentag2024.de/test - Element gibt es schon, Styling auch ok, die Farben bitte noch anpassen (Blau statt diesem default grünblau, Blau secondary: #09478e; Blau 50% Shade: #052447)
--------
trans
--------
Accordeon element (FAQs) https://hessentag2024.de/test - Element already exists,	styling is also ok, please adjust the colors (blue instead of this default green-blue, blue	secondary: #09478e; blue 50% shade: #052447 )

est: 1hr [design]
status: pending

CSS Anpassungen in den Code einpflegen (auf der Seite css-Anpassungen https://hessentag2024.de/css-anpassungen liegt Code, der eigentlich mal richtig ins System könnte und nicht auf jede Seite verlinkt wird, ging so halt schnell )
--------
trans
--------

Enter CSS adjustments into the code (on the css adjustments page	https://hessentag2024.de/css-adaptations there is code that could actually be properly	integrated into the system and is not linked to every page, so it was quick)
est: 30min [development]
status: pending

Spracheinstellungen checken? Alle Seiten sind auf englisch eingestellt, hat das irgendwelche Auswirkungen?

--------
trans
--------

Check language settings? All pages are in English, does that have any impact?

est: 2hrs [development]
status: pending

News-Elemente stylen (vgl. HT23.de) compare to http://hessentag2023.de
https://hessentag2024.de/news-2 please remove frame around the news, but keep separator.
https://hessentag2024.de/news-2 Also, increase the distance a little and use same distance before and after separator.

est: 1hr [design]
status: pending

Only for Desktop: CD-Anpassungen: Logo in runder Form, farbiger Rahmen um Bilder? CSS Kreiselement im Slider einbauen? HT24 hat solche Rundungen, vgl. https://www.fritzlar.de/ -> Da ist der Kram im Bild, aber das lässt sich sicher auch schöner mit CSS erstellen

--------
trans
--------

Only for Desktop: CD adjustments: logo in a round shape, colored frame around	images? Install CSS circle element in slider? HT24 has such curves, see	https://www.fritzlar.de/ -> There's the stuff in the picture, but it can certainly be c	reated more beautifully with CSS

est: 4hr [design]
status: pending

There is a problem with the menu in Desktop below 1200px and above tablet, where the header breaks. Can we add an additional breakpoint only for menu?
est: 1hr [design]
status: pending

1. Programmhighlights (vgl. https://www.hessentag2023.de/programm/) -> Bildgrößen im Backend bestimmen lassen (Pixelangaben oder Auswahl der Bildgröße, Bild wird ohne Intent extrem groß ausgegeben)
2. Bilder werden Mobil/Handy schlecht runtergrechnet, Beispiel: https://hessentag2024.de/hessentagspaar, das müsste gefixt werden.

Hier ist ein Zugang, um ins System zu schauen: https://www.hessentag2023.de/programm/

Ich denke mal, dass wir einige Punkte besprechen müssen, damit du genau weißt, was ich meine. Sag gerne Bescheid, wann es dir passt.

Liebe Grüße!